Администрация сельского поселения Микяшевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта  2017 года № 8

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории  сельского поселения Микяшевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в 2017 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, администрация сельского поселения Микяшевский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению весеннего паводка 2017 года (приложение).

2. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Маликов М.Г., глава сельского поселения  Микяшевский сельсовет, председатель комиссии,

Фазрахманов А.К.,  староста с.Микяшево, член комиссии (по согласованию),

Хайруллин Ф.К., староста д.Горчаки, член комиссии (по согласованию),

Цыганков В.М.,  староста д.Красная Поляна, член комиссии (по согласованию),

Шайхутдинов Р.Т.,  депутат Совета от избирательного округа №2, член комиссии (по согласованию).

Хамидуллина Р.К., заведующий фельдшерско-акушерского пункта с.Микяшево,  член комиссии (по согласованию),

2. Провести до 01.04.2017 г. разъяснительную работу с населением, попадающим в зону подтопления и затопления, с вручением памяток.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и хозяйств, функционирующим на территории сельского поселения:

- тщательно проанализировать итоги работы в период паводка 2016 года и принять меры по исключению возможных затоплений или эвакуации материальных ценностей и обеспечить их сохранность;

- на период паводка создать аварийные бригады с ответственными лицами, оснащенные необходимой техникой и материалами для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с паводком.

- принять меры для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и частного имущества граждан от уничтожения и порчи паводковыми водами.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Микяшевский  сельсовет

муниципального района

Давлекановский район

Республики Башкортостан	М.Г.Маликов

Приложение

к постановлению

администрации сельского

поселения Микяшевский   сельсовет

муниципального района

Давлекановский район

Республики Башкортостан

№ 8 от 16  марта 2017 года

План мероприятий

по проведению весеннего паводка 2017 года

| №№ пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Провести собрание граждан и руководителей предприятий, организаций и хозяйств по организации уборки от снега кровель жилищного фонда; обеспечить оповещение их о возможных подъёмах уровней воды, затоплениях и подтоплениях территорий | Март 2017 г. | Администрация сельского поселения |
| 22 | Создать на предприятиях, организациях, хозяйствах комиссии и аварийные бригады по проведению противопаводковых работ | Март 2017 г. | Администрация сельского поселения, руководители предприятий, организаций и хозяйств (по согласованию) |
| 33 | Организовать очистку кровель зданий, находящихся на подведомственной территории от снега, наледи и сосулек; водосточных канав и кюветов ото льда, снега и мусора | Март 2017 г. | Администрация сельского поселения, руководители предприятий, организаций и хозяйств (по согласованию) |
| 44 | Организовать очистку льда, снега, мусора, проходов к торговым точкам | Март 2017 г. | Администрация сельского поселения, руководители торговых предприятий (по согласованию) |
| 55 | Провести обследование территории, попадающей в зону возможного подтопления: организовать ежедневную разведку ледовой обстановки на реках, водоемах; состояние дорог и подъездных путей в местах возможного разлива | Постоянно | Администрация сельского поселения |
| 66 | Проверить и при необходимости провести защиту водопроводных скважин от попадания поверхностных паводковых вод | Постоянно | Администрация сельского поселения |
| 77 | Определить места хранения материальных ценностей от подтопления | Март 2017 г. | Администрация сельского поселения, руководители предприятий, организаций и хозяйств (по согласованию) |
| 88 | Вывести корма из зоны возможного затопления, создать запас кормов, горюче-смазочных материалов | Март-апрель 2017 г. | Руководители хозяйствующих субъектов (по согласованию) |
| 99 | Организовать отвод от затапливаемых зон крупного рогатого скота и других домашних животных | Постоянно | Администрация сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов (по согласованию) |
| 110 | Провести профилактическую беседу в образовательных организациях «Безопасность поведения на льду в весенний период» | Март 2017 г. | Директора образовательных организаций (по согласованию) |
| 111 | Принять меры по созданию материально-технического резерва для предотвращения ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Март-апрель 2017 г. | Администрация сельского поселения |